招 标 文 件

项目名称：合肥文旅博览集团有限公司2022年度维修改造项目监理

项目编号：2022WLBLZB00027号

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

招标时间：2022年05月

目    录

第一章 投标邀请（招标公告）	3

第三章 投标人须知	8

一．投标文件的编制	8

三．投标文件的递交	9

四．开标、评标及定标	10

五．投标信息发布	12

六．投标文件的澄清	13

七.中标通知书	13

八.异议处理	13

九．签订合同	14

第四章 招标需求	15

第五章 评标办法	19

第六章 合同	27

第七章 投标文件格式	44

一．投标函	46

二．投标人情况综合简介	47

三．开标一览表	48

六. 投标业绩	51

七．拟投入本项目的人员情况	52

八．服务保障	52

九．方案设想	52

十．有关证明文件	52

十一．投标授权书	53

十二．投标人认为需提供的其他资料	55

十三．投标保证金退还声明	55

## 第一章 投标邀请（招标公告）

合肥文旅博览集团有限公司（以下简称：文旅博览集团）现对合肥文旅博览集团有限公司2022年度维修改造项目监理项目（以下简称“本项目”）进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2022WLBLZB00027号

2.项目名称：合肥文旅博览集团有限公司2022年度维修改造项目监理

3.项目单位：合肥文旅博览集团有限公司

4.项目概况：详见招标需求

5.资金来源：自筹

6.项目概算：70万元

7.项目类别：服务类

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有住建部门颁发的房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质或工程监理综合资质；

3.本项目不接受联合体投标；

4.符合下列情形之一：

1)开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

2)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

4)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

4.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、投标报名

1.报名日期：2022年5月10日上午09:00至2022年5月16日下午17:00

2.领取方法：登录文旅博览集团网站http://www.zwzcgl.com下载标书

3.报名方法：下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：120156961@qq.com

四、投标保证金

投标保证金缴纳详见第二章投标人须知前附表

五、开标时间及地点

1.开标时间：2022年5月18日10：30

2.开标地点：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦3楼多功能厅

六、投标截止时间

2022年5月18日10：30

七、联系方法

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

地    址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦

联 系 人：胡工   电话：0551-63530687

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥文旅博览集团有限公司 |
| 2 | 委托人 | 合肥文旅博览集团有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 合肥文旅博览集团有限公司2022年度维修改造项目监理 |
| 4 | 项目编号 | 2022WLBLZB00027号 |
| 5 | 项目性质 | 服务类 |
| 6 | 资金来源 | □财政投资 委托人自筹 □其他 |
| 7 | 标段划分 | 不分标段 □分为 个标段 |
| 8 | 付款方式 | 合同签订后，按季度支付进度款，每季度按完成工程量70%的监理费进行支付；工程竣工验收合格，结算审计报告出具后付至审计价的97%；剩余3%作为质保金，期满且回访使用单位无误后30日内一次性无息支付。 注：在委托人付款前，中标人需向委托人交付等额的增值税专用发票，否则委托人有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 9 | 联合体投标 | □接受 不接受 |
| 10 | 投标有效期 | 30天 |
| 11 | 服务地点 | 合肥市 |
| 12 | 服务期限 | 一年（如服务期限满一年，合同金额未用满，经双方同意，服务期限可以顺延） |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 14 | 投标文件 | 正、副本各一份，分装成册并封装于一个文件袋内 |
| 15 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法。详见招标公告 |
| 17 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 18 | 履约 保证金 | 1.履约保证金数额：大写贰万元整（小写：￥20000.00） 2.收受方式为：□现金保证 □现金支票 □银行汇票 □银行保函 ☑银行转账 □工程担保 □保证保险 3.收受人为:£招标人、☑委托人 4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5日内不能办理的，招标人将有权取消其中标资格。 5.退还：合同履约完成后30日内一次性无息退还。 |
| 19 | 投标保证金金额 | 人民币大写壹万肆仟元整（小写：￥14000.00），投标保证金应当在报名截止时间前足额到达本次招标公告指定账号（项目多标的，应向所投标的对应账号交纳），且应当从投标人本单位账号转出。 详见招标文件第三章投标人须知第2条 |
| 20 | 投标保证金交纳账号 | 单位名称：合肥文旅博览集团有限公司 开户银行账号：1302010509200182305 开户银行：中国工商银行合肥望江路支行 备注：（1）转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至120156961 @qq.com邮箱； （2）投标保证金缴纳截止日为报名截止日。 |
| 21 | 业绩要求 | 1.本招标文件中要求的业绩须为: 已完成的业绩；投标文件中须同时提供以下业绩证明材料： （1）业绩合同扫描件； （2）与该业绩对应的项目已完成的证明材料（提供项目竣工验收证明或业主（合同甲方）证明）。 注：（1）已完成的证明材料须加盖项目业主单位或合同甲方公章(证明材料已有项目业主单位或合同甲方公章的除外)，否则评标委员会不予认可。（2）如果业绩合同和项目已完成的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以项目已完成的证明材料为准。 2.如投标人提供的上述1要求的业绩证明材料均未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额、面积或项目负责人名称等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。 |

## 第三章 投标人须知

### 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在工地含税（增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

- 二．投标保证金的缴纳

1.投标前，投标人应向文旅博览集团提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当从投标人账户转出，并在报名截止时间前足额到达招标公告指定账号。

开标后，文旅博览集团将从投标保证金查询系统中查询投标保证金信息，并提交评标委员会评审。

2.投标保证金可采取下列任何一种形式：

2.1异地电汇；

2.2本地转帐。

3文旅博览集团不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金交纳人名称与投标人名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金交纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。

4未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

5 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（不计息）。投标保证金只退还至投标人账户。

6有下列情形之一的，招标人不予退还投标保证金，如果该投标保证金不足以弥补因投标人过错而给招标人造成的损失，招标人有权要求投标人继续赔偿：

6.1投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标；

6.2中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；或中标人无正当理由不与招标人签订合同的；或中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或中标人未按招标文件所要求的时间缴纳履约保证金的。

6.3弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

6.4因中标人过错被取消中标资格的其他情况；

6.5其它法律、规章规定或损害招标人利益的情形。

7.由于投标人行为导致招标人或文旅博览集团损失的，相应损失由投标人承担，从投标保证金中扣除。投标保证金扣除后仍不足以弥补损失的，投标人应当对超过部分予以赔偿。

### 三．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件应封装成册、密封，并在封面注明项目编号、项目名称等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

### 四．开标、评标及定标

1.开标

1.1文旅博览集团将在招标公告（如有变更，以变更公告为准）规定的时间和地点组织公开开标。

1.2投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

1.3开标时，文旅博览集团查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。文旅博览集团将当众宣读投标人名称、投标价格以及文旅博览集团认为合适的其它详细内容。

2.投标文件的澄清、说明或补正

2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。开标一览表内容与唱标信息内容不一致的，以开标一览表为准。

2.4 开标一览表中投标总价与投标文件中各分项报价汇总金额不一致的，按以下方式处理：

2.4.1 项目以投标总价结算的，以开标一览表中投标总价为准；

2.4.2项目以分项报价为准据实结算的，投标无效。

3.评标

3.1评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

3.2评标方法：本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.3如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

3.4 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行评审。

3.5评审过程中，如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）应携带本人有效身份证明（包括居民身份证、社保卡、军官证、驾驶证或护照）原件参加询标并签字，因投标人授权代表未到开标现场或联系不上等情形而无法接受评标委员会询标的，有关风险投标人自行承担。

3.6评标委员会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围和质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.6.1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

3.6.2投标联合体没有提交共同投标协议；

3.6.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3.6.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.6.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3.6.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

3.6.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

3.6.8评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

3.6.9投标人未按要求提交投标保证金；

3.6.10其他未实质性响应招标文件要求的。

3.7评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

3.8如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

3.9评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

4.定标

4.1评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

4.2如评标委员会认为有必要，将首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目招标活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

4.4招标人不承诺报价最低者能够中标。

5.招标人一律不予退还投标人的投标文件。

6. 本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

### 五．投标信息发布

1.与本次招标活动相关的信息，将在合肥文旅博览集团有限公司网(http://www.zwzcgl.com)发布。

2. 文旅博览集团对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。文旅博览集团不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

### 六．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 七.中标通知书

- 1.文旅博览集团将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

- 2.文旅博览集团对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：胡工  0551-63530687，地址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦2楼招标采购部）。

### 八.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向文旅博览集团提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.文旅博览集团将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 九．签订合同

1.履约保证金

2.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

2.2投标人须知前附表约定收取履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

2.3如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，在此情况下招标人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

2.签订合同

2.1中标人应在中标通知书发出之日起7日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2.2中标人、委托人双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，委托人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

2.4招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

2.5中标人不与委托人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

2.6 合同履行完毕后，经委托人考核合格，双方可续签合同。

## 第四章 招标需求

前注：

1.投标人自行考虑税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按委托人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

2.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系文旅博览集团，或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、项目概况

本次招标为合肥文旅博览集团有限公司2022年度维修改造工程进行全过程监理。范围包括合肥市政务综合楼、民主党派综合楼、第二办公区、国资委办公楼、投资大厦、合肥体育中心、安徽国际会展中心、滨湖国际会展中心、泓瑞金陵大酒店、泓瑞嘉珑酒店、美居酒店、绿轴车库、天鹅湖畔小区、森林海小区、陶然居小区等集团及下属项目维修工程。内容包括但不限于工程项目准备阶段方案设计（含概预算）、施工图设计；招标阶段和施工阶段的质量、进度、费用控制管理以及安全、合同、信息等方面协调管理服务，并完成设计变更协调、经济签证审核和决算初审工作及建设工程交付使用阶段的监理服务及质保期内的跟踪协调等所有服务管理。招标人不提供交通、通讯、办公室及设施、住宿等。在项目实施中如有增减项，中标人的服务内容则相应予以增加或减少，并作为本次招标的组成部分，费用增减按合同约定执行。

二、监理工作内容

（一）前期阶段

（1）负责设计方案、施工图纸审查，并结合造价分析提出针对性实施意见。

（2）负责协调各设计单位按委托方要求根据设计规范进行设计，实现项目规划方案合理，设计经济。尤其注意各专业交叉部位的设计合理和可行性。

（3）负责协调相关主管部门关系,加快项目进程。

（4）具体办理项目开工前的各项准备工作（如开工令、水电接入、施工图审查等）。

（5）造价审核及其他工作。

（二）施工阶段

（1）对施工现场进行巡查，特别是质量通病易发部位的施工节点检查，并承担相应的连带责任。定期（月）形成巡查报告。

（2）协调施工单位、设计单位及时解决施工中出现的各类问题。定期（月）形成工作报告。

（3）做好过程资料的中转和收集，保证资料完整性。并要求对施工过程中主要隐蔽工程及施工过程定期（月）形成工作报告形成影像视频资料。

（4）配合建设单位做好工程招标、现场管理、验收等工作。

（5）严格执行合同工期，对现场工地进度进行把控，工程延期30个天以后每延期一天处以合同总价0.5%的处罚，延期60个日历天除处罚外，招标人有权解除合同扣除履约保证金并通报招标中心进行处理。

（三）竣工验收阶段。

（1）从招标人角度做好成品质量验收，检查、整改等工作。

（2）做好竣工验收、资料归档等工作。

（3）其他工作。

2、工程质量监理及检查验收标准、招标人的项目实施目标、拟采用的具体项目控制手段：本工程以工程施工设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知书、技术联系单、各类试验报告、产品合格证书等有关资料和合同规定的条款为依据，按国家颁布的工程施工验收规范及监理大纲进行监理、检查、验收。

3、中标人须提供正常监理服务以外其他的相关服务，包括但不限于配合招标人办理报建、报批、报审、施工招标过程的技术服务、施工图纸复核、施工合同的拟定、洽谈以及施工许可证申请办理、工程现场前期的准备工作、设计协调、竣工验收、工程结算初审、工程备案以及工期控制等全过程服务。

三、服务要求

1、承担本工程施工监理的监理机构须在项目所在地固定办公地点，总监理工程师必须常驻现场，所有中标人员（含总监）出勤率为 100%，否则招标人有权进行处罚，直至清退出场。本项目的监理机构的所有中标人员均应专业对口或具有与其岗位工作相适应的工作经历，并且所有中标人员均须有执业证书或上岗证书；具有作风正派、廉洁奉公、吃苦耐劳、认真负责的品质；身体健康。

2、在建设过程中，中标人必须按投标时承诺配备或投标文件中列明配备及满足招标文件要求配备的人员及时到位，配备专业人员，未经招标人同意，中标人不得擅自更换或者减少上述人员。根据现场施工情况，保证中标人员每天到场数量，招标人有权根据监理现场人员到位情况，要求其增加专业人员，监理单位必须服从，否则，视同中标人违约，招标人有权中止合同履行。

3、中标人监理机构常驻现场的住宿、办公用房及交通、通讯、就餐等一切均自行解决，费用自理。监理资料员负责对建设及监理单位关于该项目的所有资料收集和整理工作。

4、监理规划及监理实施细则的编制必须紧扣本项目特点及建设程序和造价等管理办法。

5、为了充分发挥监理单位的水平和能力，实现大监理小招标人的管理目标，总监理工程师需牵头编制针对本项目特点的管理实施导则，定制各方面详细的流程和办法，开工前发放该导则并组织施工单位项目部所有管理人员进行学习，确保项目的顺利进行。

6、投标人应充分考虑到项目长期性、复杂性，配备满足工作需求的办公设备和监测设备等，费用均包含在投标报价中，中标后不予调整费用。并且中标单位须自行解决因本项目服务而产生的交通问题，费用自理。

四、人员配备要求

| 监理组织机构人员配备（不允许外聘 ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 | 专业 | 岗位 | 人数 |
| 国家级注册监理工程 师，且具有高级工程师 及以上职称 | 房屋建筑工程 | 总监理工程师 | 1 人 |
| 监理工程师 | 机电安装工程 | 总监代表 | 1 人 |
| 监理工程师 | 房屋建筑工程 | 监理工程师（装饰工程） | 1 人 |
| 监理员 | / | 造价、资料员 | 1 人 |
| 合 计： |  |  | 4人 |
| 备注：1.投标人人员的配备符合本表要求。除总监、总代外，其余人员不作为初审项。投标时须提供总监和总代的相关证书扫描件，国家级注册监理工程师证书注册单位须为投标人。同时提供投标人为其拟任总监和总代缴纳的近3个月社保证明（或退休证明）材料扫描件。其余人员岗位资格和人员配备满足本表要求即可（投标人在投标时可以列表或书面承诺等形式予以响应），具体人员名单中标后再行上报招标人单位考核后确定。如投标时， 投标文件中如提供了除总监、总代以外的其他人员配备名单，且提供的人员执业资质及岗位等不符合上表要求的，按招标文件规定进行扣分。 2.表中所列人员配额及资格要求为最低限度；且在本工程服务期内，项目总监须满足《安徽省住建厅关于进一步明确建设工程施工现场关键岗位人员配备标准和岗位职责的通知》建市（2014）186 文件要求。在本工程服务期内，除总监外的其他人员不得在其他工程项目上重复任职。 3.各类助理人员配额由监理单位根据招标文件要求及项目实际情况提供。 4.安全岗位如配备国家级注册安全工程师，无须具备监理员或以上执业资格。 5.除总监外，其余人员认可相近专业。相近专业是指招标文件要求专业和投标文件配备专业之间为建设部、水利部、交通部等不同行业(部门)定义的具备同一或类似功能的专业关系，或要求专业的功能涵盖在配备专业之中。例如：建设部的市政公用工程与交通部的道路与桥梁工程为相近专业。 6.监理工程师所要求的专业可通过职称证书或学历证书体现。 |  |  |  |

五、报价要求

1.本项目为定价招标，概算价70万元为暂定合同价，结算费率为80%，即计费标准计算得出的收费基准价*80%。收费基准价参考国家发改委、建设部发改价格〔2007〕670号文件。

2.监理费用包括但不限于人员工资、劳保福利、差旅通讯、食宿、现场办公设施及设备等监理人完成本合同约定的全部内容所需的全部成本、利润、税金等全部费用（委托人给予的奖金除外）。因履行本合同需要，监理人调增监理人员以及监理人员的加班、加点费用已包括在监理费用内，该费用是在服务期限内，中标人在监理范围内提供全部服务所需的全部费用组成及风险因素，在服务期间不作调整。

## 第五章 评标办法

1.为了做好合肥文旅博览集团有限公司2022年度维修改造项目监理项目招标（项目编号：2022WLBLZB00027号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7. 评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评标委员会应提出充足的理由，根据招标文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

8.评审程序

本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。

评标委员会遵循规定评标原则，对投标人进行初审、详细评审、商务部分得分计算和确定中标候选人。

8.1初审

评标委员会按下表内容对所有投标人进行初审：

| 项目评审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |  |
| 2 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 4 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 要求详见第七章投标文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标人信用记录证明材料 | 符合招标文件要求 |  | 具体详见第七章响应文件格式“投标人信用承诺”。 |
| 6 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  | 第七章投标文件格式一 |
| 7 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 投标人资格 | 符合招标公告要求 |  | 1.详见第一章投标邀请“投标人资格”； |
| 9 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 10 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应等 |  |  |
| 11 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 12 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 评审指标通过标准： （1）资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与技术标、商务标评审。 （2）投标人提供的资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 （3）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。 |  |  |  |  |

8.2详细评审

8.2.1评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行详细评审，具体如下：

根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件进行评分，并分别填写打分表。

将投标人每个分值项得分进行汇总并计算出平均值，得到该投标人该分值项的得分。

将投标人每个分值项得分进行汇总，得到该投标人的得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.2.2技术部分详细评审指标如下：

| 技术部分详细评审表（100分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 指标描述 | 分值范围 |
| 1 | 投标人资质 | 投标人具有房屋建筑工程专业监理甲级资质或工程监理综合资质的，得6分。 注：投标文件中须提供证书扫描件作为评审依据。 | 0-6分 |
| 2 | 投标人信用评价 | 根据投标人在合肥市监理企业信用评价结果中企业信用等级情况：AAA级得6分；AA级得3分；其余等级或未获得信用评价等级，不得分。 注： (1)投标人信用等级情况确定方式如下：以投标截止时间前，合肥市城乡建设局官网最新公布的合肥市监理企业信用评价信用评结果的通知为准。如投标人在“监理企业信用评价结果（不分资质等级）”和监理企业信用评价结果（分资质等级）”中的信用等级不一致的，以投标人获得的较高信用等级为准(如某企业在“监理企业信用评价结果(不分资质等级)”中信用等为级为AAA级级，同时在“监理企业信用评价结果(分资质等级)”为信用等级为AA级级为或无评价级别，则本项计为AAA级)。 (2)投标人信用等级以评标时评标委员会现场查询为准。 | 0-6分 |
| 3 | 投标人 业绩 | 自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承接过有单个合同中工程总投资额不少于3000万元（或单体建筑面积不少于1万平方米）的公共建筑工程监理业绩，每提供一份有效业绩得3分，本项最高得9分。 注：投标文件中须提供业绩证明材料，业绩证明材料符合投标人须知前附表中的业绩要求。 | 0-9分 |
| 4 | 投标人奖项 | 1.自2017年1月1日以来，投标人获得过行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协（学）会颁发的先进（优秀）监理企业或先进（优秀）项目管理企业称号的，省级及以上的得3分；地市级的得1分。本子项满分3分。 2.自2017年1月1日以来，投标人监理的房屋建筑工程项目获得过行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协（学）会颁发的优质工程奖：省级及以上的得3分；地市级得1分。本子项满分3分。 注：（1）时间以颁奖时间为准，同一项目多次获奖仅计分一次并以最高表彰计。 （2）投标文件中提供获奖项目合同扫描件； （3）投标文件中须提供颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图。注：颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状（针对鲁班奖）,符合以下任一条件均可： a.提供中国建筑业协会颁奖文件或中国建筑业协会官网文件截图，同时通过业绩合同体现投标人为获奖工程的监理单位即可； b.提供中国建设监理协会颁奖文件或中国建设监理协会颁奖文件官网截图，且颁奖文件或截图中须体现出投标人名称及其监理项目名称；） （4）“国内依法登记注册”以中国社会组织网查询结果为准，投标文件中须提供该协会在中国社会组织网查询结果截图。民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”颁发的荣誉、奖励均无效。 | 0-6分 |
| 5 | 拟任项目总监业绩 | 拟任总监具有单个合同中工程总投资额不少于3000万元或（单体建筑面积不少于1万平米）的公共建筑工程监理业绩（本人须在此项目中任职总监）每提供一份有效业绩得3分，本项最高得9分。 注：投标时须提供符合投标人须知前附表中要求的业绩证明材料扫描件。 | 0-9分 |
| 6 | 拟组建项目监理机构（除总监、总代外） | 配套项目人员：专业人员配备齐全完全满足招标需求中《人员配备表》中规定的资质、专业、岗位及人数等要求的得满分4分，如有空缺（配备人员专业不相近或执业资格不符合要求，视同空缺），每缺1人扣1分，扣完为止。 注：投标文件中可以列表或书面承诺等形式予以响应。 | 0-4分 |
| 7 | 投标人服务承诺 | 投标人须提供项目服务方案，评委根据投标人的承诺情况进行综合评分。 优的得6≤F≤8分；良好的得4≤F＜6分；合格的得1≤F＜4分。未提供的不得分。 备注：评委评分时，根据投标文件提供内容能否满足本项目服务要求以及与其它投标人进行横向比较，根据其合理程度和横向比较情况在区间内自主打分。 | 0-8分 |
| 8 | 投标人监理 大纲 | 投标人须提供针对该项目的监理大纲，评委根据投标人的监理大纲内容综合评分。未提供或无任何针对性、可行性，该小项不得分。 1．监理大纲内容全面、重点突出，制度健全，有具体措施。 优的得6≤F≤8分；良好的得4≤F＜6分；合格的得1≤F＜4分； 2．针对本项目进度控制措施对策及监理建议合理的。 优的得6≤F≤8分；良好的得4≤F＜6分；合格的得1≤F＜4分； 3．针对本项目质量控制措施合理的。 优的得6≤F≤8分；良好的得4≤F＜6分；合格的得1≤F＜4分； 4．针对本项目合同与信息管理措施、投资控制措施合理的。 优的得6≤F≤8分；良好的得4≤F＜6分；合格的得1≤F＜4分； 5．针对本项目的重点、难点的处理措施及合理化建议。 优的得6≤F≤8分；良好的得4≤F＜6分；合格的得1≤F＜4分； 6．针对本项目文明施工、安全生产的控制措施合理的。 优的得4≤F≤6分；良好的得2≤F＜4分；合格的得1≤F＜2分； 7．针对本项目疫情防控措施合理的。 优的得4≤F≤6分；良好的得2≤F＜4分；合格的得1≤F＜2分。 | 0-52分 |
| 8 | 合计 |  | 100分 |

8.3确定中标候选人

按照有效投标人最终得分（即技术部分得分）由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

9.各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

10.如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

11.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

12.在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

13.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

14.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

15. 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

16.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

17. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥文旅博览集团将按相关规定予以处罚并记入不良行为记录，予以披露。

## 第六章 合同

合肥文旅博览集团有限公司

2022年度维修改造项目监理

委托人 (甲方)：合肥文旅博览集团有限公司

监理人（乙方）：

合肥文旅博览集团（   ）第   号合同

二〇二二年  月

委托人（甲方）：合肥文旅博览集团有限公司

监理人（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1工程名称：                                   （下称“本工程”）；

1.2工程地点：                                                        ；

二、主要监理范围

详见招标需求。

三、监理人工作内容

3.1前期阶段

（1）负责设计方案、施工图纸审查，并结合造价分析提出针对性实施意见。

（2）负责协调各设计单位按委托方要求根据设计规范进行设计，实现项目规划方案合理，设计经济。尤其注意各专业交叉部位的设计合理和可行性。

（3）负责协调相关主管部门关系,加快项目进程。

（4）具体办理项目开工前的各项准备工作（如开工令、水电接入、施工图审查等）。

（5）造价审核及其他工作。

3.2施工阶段

（1）对施工现场进行巡查，特别是质量通病易发部位的施工节点检查，并承担相应的连带责任。定期（月）形成巡查报告。

（2）协调施工单位、设计单位及时解决施工中出现的各类问题。定期（月）形成工作报告。

（3）做好过程资料的中转和收集，保证资料完整性。并要求对施工过程中主要隐蔽工程及施工过程定期（月）形成工作报告形成影像视频资料。

（4）配合甲方做好工程招标、现场管理、验收等工作。

（5）严格执行合同工期，对现场工地进度进行把控，工程延期30个天以后每延期一天处以合同总价0.5%的处罚，延期60个日历天除处罚外，甲方有权解除合同扣除履约保证金并通报招标中心进行处理。

3.3竣工验收阶段。

（1）从甲方角度做好成品质量验收，检查、整改等工作。

（2）做好竣工验收、资料归档等工作。

（3）其他工作。

3.4工程质量监理及检查验收标准、甲方的项目实施目标、拟采用的具体项目控制手段：本工程以工程施工设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知书、技术联系单、各类试验报告、产品合格证书等有关资料和合同规定的条款为依据，按国家颁布的工程施工验收规范及监理大纲进行监理、检查、验收。

3.5乙方须提供正常监理服务以外其他的相关服务，包括但不限于配合招标人办理报建、报批、报审、施工招标过程的技术服务、施工图纸复核、施工合同的拟定、洽谈以及施工许可证申请办理、工程现场前期的准备工作、设计协调、竣工验收、工程结算初审、工程备案以及工期控制等全过程服务。

3.6设备与材料：按工程施工合同约定的范围内，及时对委托人、承包人采购的设备与材料的质量、规格、数量进行检查。

协助委托人对承包人采购的设备与材料进行询价，并提供建议。检查施工所使用的原材料、成品、半成品及设备的质量。

3.7工程造价：在工程施工合同约定的工程价格范围内，对工程进度款和工程结算款进行审核。其中对工程量和工程进度款应于收到承包人提交的月工作量报表5日内审核完毕，并报委托人委托的审计事务所审核。在合同履行期间，月结算审定价款如两次与审计审核价款出现10%以上偏差的，委托人有权终止合同，并要求监理人赔偿损失。

3.8工艺：对承包人建议使用的新技术、新工艺、新材料，进行可行性论证，并将论证结果及时报告委托人。

3.9安全文明施工：监督承包人按照施工方案组织、设计、建立、健全安全文明措施，检查安全文明施工措施的落实情况。

3.10专业安装工程和分包工程：协助委托人通过招标投标等方式选择专业安装工程和分包工程的承包人。

3.11法律、规范及工程承包合同条款规定的其他工作。

3.12参与设备材料的市场询价；审核并签署现场签证和工程量确认单；结合工程特点和现场管理现状提供合理化建设；合同会签、评审、提供工程管理咨询服务；工程涉及的其他监理事宜.

四、合同期限及人员配备

4.1本合同服务期限为：自本合同签订之日起至本工程全部内容经甲方及有关部门验收合格且竣工验收备案移交（保修期满）止。（具体日期以委托人书面通知令为准）

4.2本工程监理人员配备表：

| 监理组织机构人员配备（不允许外聘 ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 | 专业 | 岗位 | 人数 |
| 国家级注册监理工程 师，且具有高级工程师 及以上职称 | 房屋建筑工程 | 总监理工程师 |  |
| 监理工程师 | 机电安装工程 | 总监代表 |  |
| 监理工程师 | 房屋建筑工程 | 监理工程师（装饰工程） |  |
| 监理员 | / | 造价、资料员 |  |
| 合 计： |  |  |  |

4.3乙方监理人员的要求

(1)乙方派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当，具有良好的职业道德，较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力，并经甲方确认。

(2)所有现场监理人员应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。

(3)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致，否则乙方应当承担每人每次人民币3000元的违约金。

(4)乙方进行监理工作过程中需就所审查、检查内容等及时向甲方提出书面报告及沟通意见等，并按甲方进一步指示操作。乙方擅自作出相关确认等造成的甲方损失及责任，由乙方赔偿或承担。

4.4经甲方确认的监理人员应当作好随时进驻现场的准备，按甲方要求期限进驻现场。乙方不得以监理人员身体健康等问题逾期进驻现场。

4.5乙方现场人员应当遵守施工现场的管理制度。

五、质量目标

5.1本工程的质量目标为：合格，符合《工程施工质量验收规范》标准及国家相关规范要求。

5.2工程质量监理及检查验收标准、项目实施目标、采用的具体项目控制手段：本工程以工程施工设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知书、技术联系单、各类试验报告、产品合格证书等有关资料和合同规定的条款为依据，按国家颁布的工程施工验收规范及监理大纲进行监理、检查、验收。

六、 监理机构及监理人员

6.1在本合同签订之日起 3日内，监理人约定要求组建本工程监理机构、投入检测设备及仪器，同时总监理工程师        进场驻点，总监理工程师不得有其他在建项目。承担本工程施工监理的监理机构须在项目所在地固定办公地点，总监理工程师必须常驻现场，所有人员（含总监）出勤率为 100%，否则委托人有权进行处罚，直至清退出场。工程施工阶段施工过程中全天候、全过程驻场监理。

6.2在建设过程中，监理人必须按投标时承诺配备或投标文件中列明配备及满足招标文件要求配备的人员及时到位，配备专业人员，未经委托人同意，监理人不得擅自更换或者减少上述人员。根据现场施工情况，保证中标人员每天到场数量，委托人有权根据监理现场人员到位情况，要求其增加专业人员，监理单位必须服从，否则，视同监理方违约，委托人有权中止合同履行。

6.3.监理机构常驻现场的住宿、办公用房及交通、通讯、就餐等一切均自行解决，费用自理。监理资料员负责对建设及监理单位关于该项目的所有资料收集和整理工作。

6.4监理规划及监理实施细则的编制必须紧扣各项目特点及建设程序和造价等管理办法。

6.5为了充分发挥监理单位的水平和能力，实现大监理小招标人的管理目标，总监理工程师需牵头编制针对本项目特点的管理实施导则，定制各方面详细的流程和办法，开工前发放该导则并组织施工单位项目部所有管理人员进行学习，确保项目的顺利进行。

6.6本合同在涉及工程质量、工程进度、工程价款及支付方面的签证由总监理工程师签署初步意见后，报委托人工程师签字认可（其中签证方面需说明原因，报委托人工程师经相关会议确定后办理）。

6.7总监理工程师的职权

监理人授权总监理工程师全面、实际地履行本合同，并根据工程进展需要调配监理人的人、财、物等资源。

总监理工程师履行三控（质量、工期、造价）、三管（安全、合同、信息）、一协调（工作）职责。总监理工程师未经委托人同意不得更换。

总监理工程师对于甲方的任何签字、确认、承诺等均视为乙方的行为，由乙方承担责任。

6.8监理人员调整

监理过程中，监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的，甲方有权提出更换，乙方应当在5日内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员，且换人次数每个岗位不得超过3次，否则视为乙方不具备监理能力，甲方有权解除合同。

乙方调换总监理工程师必须提前7日书面通知甲方，经甲方同意后方可更换，否则，甲方有权解除合同或扣减监理和相关服务酬金的3%。乙方更换项目监理机构其他监理人员的，应以相当资格与能力的人员替换，并应提前7天向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换。

6.9监理机构应及时向委托人提交分部分项工程监理细则、旁站方案和阶段性监理报告。

七、监理人权利义务

7.1对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求等与工程有关的事项的建议权。

7.2对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，在征得委托人同意后，向设计人的建议权。

7.3当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人。

7.4对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，必须通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全施工作业，向承包人下发整改、返工通知。承包人拒不整改、返工的，在征得委托人同意后，可下发停工令，同时监理单位应整理相关资料报当地建筑主管部门，要求对其处罚。

7.5在监理过程中如发现工程承包人的管理人员工作不力，监理机构在征得委托人同意后，可要求更换该人员直至更换施工队伍。

7.6乙方应当在本补充协议签订后10日内提交监理大纲、监理规划(包括旁站监理方案)，经甲方书面确认后10日内提交相应的监理细则。乙方应当按照甲方确认的监理大纲、监理规划、监理细则工作，但甲方的确认并不免除或减轻乙方的任何责任。

7.7结合本工程特点编制具有可操作性的监理规划，并向委托人报送。且结合招、投标文件，将需要委托人招标的材料设备详细资料在进场驻点之日起 3 日内报送委托人。在履行合同期间，应在每月 5 日前向委托人提交上月监理月报和本月监理重点、难点及防范措施。

7.8监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，对于工程的关键部位、关键工序、隐蔽工程、中间验收等，不能脱岗，进行全过程现场跟班，旁站监理，并随叫随到，与施工同期工作。乙方夜间应当安排人员值班，节假日不得休息。总监理工程师必须专职本工程工作时间，若因本工程需要，应当应甲方要求无条件加班，并自行解决由此引起的一切费用。

7.9在合同期及延长的合同期内，甲方的施工现场白天有施工单位施工时无论是平时还是节假日，监理人员必须现场值班，夜间施工需要旁站监理的必须有监理人员旁站监理，且保证不因监理人员的迟延到场影响分部、分项、主体、竣工工程的施工、验收，否则每迟延一次乙方承担违约金3000元人民币，并两倍顺延耽误的监理和相关服务期间，不增加任何监理和相关服务酬金。

7.10主持工程建设有关协作单位的组织协调会，重要协调事项应当事先向委托人报告。每周召开监理例会，并在会后 2 日内向委托人提交会议纪要。

7.11使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品移交给委托人。

7.12监理人及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。一旦发现有上述现象，经查证属实，委托人有权解除合同，监理人应赔偿委托人的全部损失。

7.13因履行义务过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。

7.14向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

7.15未征得委托人同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

7.16乙方编制的文件著作权等全部权利归甲方，未经甲方书面同意，乙方不得将上述文件擅自修改，复制或向第三人转让，或用于本合同外的项目。如发生以上情况，乙方应承担由此引起的一切后果及责任.

7.17乙方不得因为甲方未按时支付监理和相关服务酬金拒绝或迟延参加验收、拒绝或迟延在竣工验收报告上盖章及履行其它义务。

八、 委托人权利义务

8.1有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

8.2发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换该监理人员直至解除合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

8.3负责为监理提供办公地点，但不提供交通、通讯、办公等设施，不提供监理人员的食宿等条件。前述工作所涉及的费用已包括在监理费总额中。

8.4于收到监理人书面要求作出决定的事宜 7日内，给予书面回复。

8.5委托人授权工程师赵瑞峰为常驻代表，负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

8.6向监理机构提供监理工作所需要的工程资料包括工程图纸、地质报告、施工合同等。

8.7委托人向监理人承诺，按照本合同约定的期限、方式、币种向监理人支付报酬。

九、监理费结算

9.1本合同监理费暂定为人民币                 元。（￥                 元 ）。本项目监理概算价为暂定合同价。最终服务费用结算价为项目审计决算价参考发改价格[2007]670 号文计费标准计算得出的收费基准价*80%。监理收费基价及计算公式见附件一。

该费用是在合同期限内，监理人按合同约定的监理范围提供全部服务所需的全部费用组成及风险因素，在合同履行期间不作调整。

9.2监理费用包括人员工资、劳保福利、差旅通讯、食宿、现场办公设施及设备等监理人完成本合同约定的全部内容所需的全部成本、利润、税金等全部费用（委托人给予的奖金除外）。因履行本合同需要，监理人调增监理人员以及监理人员的加班、加点费用已包括在监理费用内，该费用是在监理服务期内，监理人按合同规定的监理范围提供全部服务所需的全部费用且不作任何调整。

9.3监理人免费提供正常监理服务以外其他的相关服务，包括但不限于配合委托人办理报建、报批、报审、施工招标过程的技术服务、施工图纸复核、施工合同的拟定、洽谈以及施工许可证办理、工程现场前期的准备工作、设计协调、竣工验收、工程结算初审、工程备案以及工期控制等全过程服务。

9.4合同履行过程中发生的附加工作、额外工作及监理范围以外的相关咨询服务均不计取费用。

十、 监理费支付

监理服务费用按完成工程量的70%×监理费费率支付监理费，每季度支付一次，工程竣工验收合格，审计报告出具后付至审计价的97%，余款待质保期满质量回访合格后一次性无息返还。

监理人应在要求付款前开具符合税务要求的发票提供给委托人。否则，委托人有权拒绝付款。

十一、 履约担保

合同签订前按规定提交履约保证金（人民币）：   万元，若监理方在规定时限内未提交履约保证金的，承包人有权取消其中标资格。履约保证金于工程竣工验收后退还（无息）。

十二、合同变更及解除

12.1在委托监理合同签订后，因任何原因造成本工程出现全部或部分停工、停建、暂停、缓建等情况，甲方有权通知乙方暂停全部或部分监理工作，监理和相关服务期限相应顺延，乙方应立即安排停止工作，并采取一切措施将损失减至最小。乙方并应当根据甲方的通知恢复监理工作。甲方无需为此暂停和恢复工作向乙方增加支付监理酬金、服务酬金等任何费用，无需向乙方承担违约、赔偿、补偿等任何责任及费用。工程复工，甲方应提前七日通知乙方，乙方应按甲方通知的时间进场，并开展监理工作。

12.2在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

12.3 委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后10日内没有收到答复，可在第一个通知发出后 20日内发出终止本合同的通知，合同即终止。

十三、违约责任

13.1 委托人违约责任

13.1.1委托人确认监理费后15日无正当理由未及时支付监理费，按迟延应支付金额部分的全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准向监理人支付违约金。该违约金最高不超过合同价款总额的3%。

13.1.2擅自解除合同或因违约行为导致本合同无法履行，甲方赔偿造成乙方的直接损失，不赔偿预期可得利益，赔偿数额不得超过暂定监理费总额5%。

13.2 监理人违约责任

13.2.1不按投标人投标文件所述组建监理机构或监理人员没有按约定进场驻点的，应在3日内改正。因此导致工程施工受影响，应赔偿委托人的全部损失。

超过5日仍没有组建投标的监理机构，委托人有权解除本合同。委托人因此解除合同的，监理人应向委托人支付本合同暂定监理费总价10%的违约金。

项目总监、总监代表及现场技术负责人每周驻场时间不符合合同约定的，则监理人应按本合同暂定监理费总额的10%向委托人支付违约金，委托人仍有权要求监理人更换业务水平相对的人员进场监理，有权解除合同。

如委托人检查发现总监理工程师以外的其他监理人员不在岗的，每不在岗一日（次），监理人应按2000元/人/次向委托人支付违约金。次数累计达到3次的，除支付违约金外，委托人有权在5日内要求监理人更换监理业务水平相当的人员进场监理，并有权解除合同。

未经委托人同意，擅自更换总监理工程师的或发现总监理工程师有其他在建工程的，监理人应按本合同暂定监理费总额的10%支付违约金，委托人仍有权解除合同；擅自更换其他监理人员的，按监理费总额的5%向委托人支付违约金，并赔偿可能给委托人造成的其他全部损失。

13.2.2 监理人未完成监理大纲约定的工期、质量、安全目标的，委托人可视情况扣除监理费总额1%—5%，如发生重大安全、质量事故，监理人还应依法承担相应的法律责任。

不及时履行义务或工作失误，影响工程进度、质量、安全，监理人应承担或与第三人连带承担赔偿委托人损失的责任。

13.2.3监理人对设计图纸缺项审查未发现问题而造成返工的，委托人将按返工费的20%对监理人进行处罚。

13.2.4委托人在施工期间，不定期地组织有关专家对工程质量进行抽查，如发现已施工完成的部分，材料设备、工程质量未达到约定质量标准并且监理人员未发现并纠正的，视为监理失误。每发现监理失误一次，监理人按10000元/次向委托人支付违约金。

13.2.5监理人及其职员接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益，监理人应向委托人支付接受报酬或经济利益1.5倍的违约金，因此给委托人造成损失，还应赔偿委托人的损失，同时委托人有权解除合同。

监理人及其职员参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动，应立即停止，因此给委托人造成损失的，应赔偿委托人的损失，同时委托人有权解除合同。

13.2.6监理人不及时履行提供资料、报表等义务，应及时改正，因此影响工程进度、质量、安全，监理人应承担或与第三人连带承担赔偿委托人损失的责任。

13.2.7监理人擅自解除合同或因违约行为导致本合同无法履行，应按暂定监理费总额5%向委托人支付违约金。如违约金不足以弥补甲方的损失的（包括但不限于为完成剩余工作委托其他监理单位完成监理和相关服务工作而增加的费用、甲方需向其他任何第三人承担的违约金或赔偿金等），乙方应全额赔偿。

13.2.8乙方同意甲方有权从支付给乙方的监理和相关服务酬金中直接扣除乙方应承担的违约金、赔偿金、罚款等款项。即使甲方未予扣除的，不视为放弃相应权利。

十四、争议解决

因本合同产生的争议或与本合同有关的争议，当事人及时协商解决。协商不成的，提交工程所在地有管辖权的人民法院诉讼裁决。

十五、其他约定

15.1 保险：监理人于合同签订之日起7日内，自行办理监理人员、自有检测设备等相关保险。在本合同履行期间，监理人员的人身伤亡、自有检测设备的毁损，由监理人自行承担。

15.2因监理人原因造成委托人提供设施损毁的，监理人负责修复或作价赔偿。

15.3委托人可随时检查工程进度情况、监理人员工作情况和监理资料是否符合要求，并接受建设行政主管部门、质量监督站的检查和监督。

15.4工程竣工后，监理人须严格按有关规定履行工程保修期监理义务，定期或不定期进行回访，对工程保修事宜确保随叫随到。

十六、合同文本与生效

本合同一式壹拾贰份，委托人执伍份，监理人执肆份，招标中心执叁份，自签订之日起生效，具有同等法律效力。

十七、 附件一：监理收费基价直线内插法计算公式

附件二：廉政协议

委 托 人（章）：                       监理人（章）：

法定代表人或                          法定代表人或

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

地址：                                地址：

联系方式：                            联系方式：

日期：                                日期：

电       话：                         电 话：

传       真：                         传 真：

附件一：监理收费基价直线内插法计算公式

说明： 
   X1、Y1为《建设工程监理与相关服务收费标准》附表二中计费额的区段值；Y1、Y2为对应于X1、X2的收费基价；X为某区段间的插入值；Y为对应于X由插入法计算而得的收费基价。

【例】若计算得计费额为600万元，计算其收费基价。 
根据《建设工程监理与相关服务收费标准》附表二：施工监理服务收费基价表，计费额处于区段值500万元（收费基价为16.5万元）与1000万元（收费基价为30.1万元）之间，则对应于600万元计费额的收费基价：

Y=16.5+{（30.1-16.5）/(1000-500)}(600-500)=19.22（万元）

施工监理服务收费基价表

单位；   万元

| 序号 | 计费额 | 收费基价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 16.5 |
| 2 | 1000 | 30.1 |
| 3 | 3000 | 78.1 |
| 4 | 5000 | 120.8 |
| 5 | 8000 | 181.0 |
| 6 | 10000 | 218.6 |
| 7 | 20000 | 393.4 |
| 8 | 40000 | 708.2 |
| 9 | 60000 | 991.4 |
| 10 | 80000 | 1255.8 |
| 11 | 100000 | 1507.0 |
| 12 | 200000 | 2712.5 |
| 13 | 400000 | 4882.6 |
| 14 | 600000 | 6835.6 |
| 5 | 800000 | 8658.4 |
| 6 | 1000000 | 10390.1 |

注；计费额大于1000000万元的，以计费额乘以1.039％的收费率计算收费基价。其他未包含的其收费由双方协商议定。

附件二：

- 廉  政  协  议

甲方：合肥文旅博览集团有限公司

乙方：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和省、市廉政建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉政协议，共同遵照执行。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行合同的要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条  甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方有关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条  乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按文旅博览集团纪委要求开展相关工作。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

投诉联系部门：合肥文旅博览集团有限公司监察室。联系电话0551-63539209，举报邮箱：zt_jcsjb@163.com

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权依据法律法规及合同约定对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1．向建设行政部门、招投标管理部门及乙方上级主管部门通报，建议作出相应处理；

2．甲方有权扣除乙方履约保证金全部或部分（视情节严重性而定）；

3．乙方一定期限内（6个月至5年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标和物资采购等相关业务；

4．终止或解除双方已签订的包括（不限于）本合同在内的所有合同。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条  双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人或	                    法定代表人或

授权代表：   (职务)               授权代表：  （职务）

姓名     	                       姓名

签字：                            签字：

廉政监督联系人                    廉政监督联系人

姓名                              姓名

签字：                            签字：

电话：0551-63539209               电话：

地址：                            地址：

日期：                            日期：

备注：本合同仅供参考，如本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表、招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表、招标需求的约定为准。

## 第七章 投标文件格式

- 评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  | …… | …… |

目  录

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 拟投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 开标一览表 |  |
| 四 | 单项报价表 |  |
| 五 | 投标人信用承诺 |  |
| 六 | 投标业绩 |  |
| 七 | 拟投标本项目的人员情况 |  |
| 八 | 服务保障 |  |
| 九 | 方案设想 |  |
| 十 | 有关证明文件 |  |
| 十一 | 投标授权书 |  |
| 十二 | 投标人认为需提供的其他资料 |  |
| 十三 | 投标保证金退还声明 |  |

### 一．投标函

致：合肥文旅博览集团有限公司

根据贵方“                   项目”的第                号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）我方按招标文件规定提供服务的最终投标报价详见开标一览表，我方完全响应招标文件规定的服务期限及付款方式。如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

（9）我方同意招标文件规定的付款方式。

（10）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：

投标人章：                      日    期：

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

### 二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

### 三．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 响应 |
| 备注 | 1.本项目为定价招标，概算价为暂定合同价，结算费率为80%，即计费标准计算得出的收费基准价*80%。收费基准价参考国家发改委、建设部发改价格〔2007〕670号文件。 2.监理费用包括但不限于人员工资、劳保福利、差旅通讯、食宿、现场办公设施及设备等监理人完成本合同约定的全部内容所需的全部成本、利润、税金等全部费用（委托人给予的奖金除外）。因履行本合同需要，监理人调增监理人员以及监理人员的加班、加点费用已包括在监理费用内，该费用是在服务期限内，中标人在监理范围内提供全部服务所需的全部费用组成及风险因素，在服务期间不作调整。 |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，超过项目概算或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价。

- 四．单项报价表（如有）

| 序号 | 服务项目名称 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1.表中所列服务内容为对应本项目需求包含但不限于完成项目服务的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2.表中须明确列出清单中所有内容，否则可能导致投标无效。

- 五．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，并在投标文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

### 六. 投标业绩

（一）业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应提供）

### 七．拟投入本项目的人员情况

### 投标人可自行制作格式，应能体现出所有招标文件要求的内容，并附相关证明材料（扫描件加盖公章）。

### 八．服务保障

（投标人可自行制作格式）

### 九．方案设想

（投标人可自行制作格式，可单独打印装订成册）

### 十．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（扫描件加盖公章）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，在此栏内上传下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩合同、相关证书、证明资料等，应将上述证明材料制作成扫描件加盖公章。

### 十一．投标授权书

本授权书声明：           公司授权       （投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加合肥文旅博览集团有限公司                   招标活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

特此说明。

投标人(公章)：

日        期：

### 十二．投标人认为需提供的其他资料

（投标人可自行制作格式）

### 十三．投标保证金退还声明

项目名称：

项目编号：

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：

收款单位：

开 户 行：

银行账号：

电    话：

地    址：

附：投标保证金转账凭证扫描件

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日