服务类标准招标文件

项目名称：合肥体育中心全民健身中心概念方案设计

项目编号：2022WLBLZB00062号

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

招标时间：2022年10月

目    录

第一章 投标邀请（招标公告）	3

第三章 投标人须知	7

一．投标文件的编制	7

三．投标文件的递交	8

四．开标、评标及定标	9

六．投标文件的澄清	11

七.中标通知书	12

八.异议处理	12

九．签订合同	12

第四章 招标需求	14

第五章 评标办法	16

详见第四章招标需求	17

第六章 合同	22

第七章 投标文件格式	30

一．投标函	32

二．投标人情况综合简介	34

三．开标一览表	35

五．投标人信用承诺	37

六. 投标业绩	38

七．拟投入本项目的人员情况	39

八．述标方案	39

九．有关证明文件	39

十．投标授权书	40

十一．投标人认为需提供的其他资料	41

十二.投标保证金退还声明

## 第一章 投标邀请（招标公告）

合肥文旅博览集团有限公司（以下简称：文旅博览集团）现对“合肥体育中心全民健身中心概念方案设计”项目（以下简称“本项目”）进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2022WLBLZB00062号

2.项目名称：合肥体育中心全民健身中心概念方案设计

3.项目单位：合肥文旅博览集团有限公司

4.项目地点：合肥市蜀山区潜山路与习友路交汇处

5.项目概况：详见招标需求

6.资金来源：自筹

7.项目概算：30万元

8.项目类别：服务类

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人资质要求：投标人须具备以下资格条件之一：

（1）建筑行业（建筑工程）专业甲级工程设计资质；

（2）建筑行业甲级工程设计资质；

（3）工程设计综合甲级资质。

3.本项目不接受联合体投标；

4.符合下列情形之一：

1)开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

2)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

4)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

4.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、投标报名

1.报名日期：2022年10月1日上午9:00至2022年10月16日下午17:30

2.领取方法：登录文旅博览集团网站http://www.zwzcgl.com下载标书

3.报名方法：下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：361923526@qq.com

四、投标保证金

投标保证金缴纳详见第二章投标人须知前附表

五、开标时间及地点

1.开标时间：2022年10月18日8：30

2.开标地点：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦3楼多功能厅

六、投标截止时间

2021年10月18日8：30

七、联系方法

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

地    址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦

联 系 人：汪工   电话：0551-63530687

第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥文旅博览集团有限公司 |
| 2 | 委托人 | 合肥文旅博览集团有限公司 |
| 3 | 项目名称 | - 合肥体育中心全民健身中心概念方案设计 |
| 4 | 项目编号 | 2022WLBLZB00062号 |
| 5 | 项目性质 | 服务类 |
| 6 | 资金来源 | □财政投资 委托人自筹 R其他 |
| 7 | 标段划分 | 不分标段 □分为 个标段 |
| 8 | 付款方式 | （1）合同签订后10个工作日内付至中标价的30%； （2）概念设计方案初稿完成，经委托人初步审查后10个工作日内付至中标价的70%； （3）概念设计方案经修改审查合格后形成最终稿，提交最终稿成果后10个工作日内付至中标价的100%。 注：在委托人付款前，中标人需向委托人交付等额的增值税专用发票，否则委托人有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 9 | 联合体投标 | £接受 þ不接受 |
| 10 | 投标有效期 | 30天 |
| 11 | 服务地点 | 合肥市蜀山区潜山路与习友路交汇处 |
| 12 | 服务期限 | 以合同签订时间为准 |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 14 | 投标文件 | 正、副本各一份，封装成册并封装于一个文件袋内 |
| 15 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法。详见招标公告 |
| 17 | 履约保证金 | 1.履约保证金数额：中标价的 /％ 2.收受方式为：□现金保证 □现金支票 □银行汇票 □银行保函 £银行转账 □工程担保 □保证保险 3.收受人为:□招标人、¨委托人 4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5日内不能办理的，招标人将有权取消其中标资格。 5.退还：合同履约完成后30日内一次性无息退还。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 人民币大写陆仟元整（小写：￥6000.00），投标保证金应当在报名截止时间前足额到达本次招标公告指定账号（项目多标的，应向所投标的对应账号交纳），且应当从投标人本单位账号转出。 详见招标文件第三章投标人须知第2条 |
| 19 | 投标保证金交纳账号 | 单位名称：合肥文旅博览集团有限公司 开户银行账号：1302010509200182305 开户银行：中国工商银行合肥望江路支行 备注：（1）转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至361923526@qq.com邮箱； （2）投标保证金缴纳截止日为报名截止日。 |

## 第三章 投标人须知

### 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件（联合体投标人须同时提供前述文件资料，同时自行拟定联合体投标协议）；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在工地含税（增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

- 二．投标保证金的缴纳

1.投标前，投标人应向文旅博览集团提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当从投标人账户转出，并在报名截止时间前足额到达招标公告指定账号。

开标后，文旅博览集团将从投标保证金查询系统中查询投标保证金信息，并提交评标委员会评审。

2.投标保证金可采取下列任何一种形式：

2.1异地电汇；

2.2本地转帐。

3.文旅博览集团不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金交纳人名称与投标人名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金交纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。

4.未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

5.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（不计息）。投标保证金只退还至投标人账户。

6.有下列情形之一的，招标人不予退还投标保证金，如果该投标保证金不足以弥补因投标人过错而给招标人造成的损失，招标人有权要求投标人继续赔偿：

6.1投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标；

6.2中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；或中标人无正当理由不与招标人签订合同的；或中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或中标人未按招标文件所要求的时间缴纳履约保证金的。

6.3弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

6.4因中标人过错被取消中标资格的其他情况；

6.5其它法律、规章规定或损害招标人利益的情形。

7.由于投标人行为导致招标人或文旅博览集团损失的，相应损失由投标人承担，从投标保证金中扣除。投标保证金扣除后仍不足以弥补损失的，投标人应当对超过部分予以赔偿。

### 三．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

### 四．开标、评标及定标

1.开标

1.1文旅博览集团将在招标公告（如有变更，以变更公告为准）规定的时间和地点组织公开开标。

1.2投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

1.3开标时，文旅博览集团查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。文旅博览集团将当众宣读投标人名称、投标价格以及文旅博览集团认为合适的其它详细内容。

2.投标文件的澄清、说明或补正

2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。开标一览表内容与唱标信息内容不一致的，以开标一览表为准。

2.4 开标一览表中投标总价与投标文件中各分项报价汇总金额不一致的，按以下方式处理：

2.4.1 项目以投标总价结算的，以开标一览表中投标总价为准；

2.4.2项目以分项报价为准据实结算的，投标无效。

3.评标

3.1评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

3.2评标方法：本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.3如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

3.4 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行评审。

3.5评审过程中，如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）应携带本人有效身份证明（包括居民身份证、社保卡、军官证、驾驶证或护照）原件参加询标并签字，因投标人授权代表未到开标现场或联系不上等情形而无法接受评标委员会询标的，有关风险投标人自行承担。

3.6评标委员会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围和质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.6.1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

3.6.2投标联合体没有提交共同投标协议；

3.6.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3.6.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.6.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3.6.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

3.6.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

3.6.8评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

3.6.9投标人未按要求提交投标保证金；

3.6.10其他未实质性响应招标文件要求的。

3.7评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

3.8如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

3.9评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

4.定标

4.1评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

4.2如评标委员会认为有必要，将首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目招标活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

4.4招标人不承诺报价最低者能够中标。

5.招标人一律不予退还投标人的投标文件。

6. 本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

五. 投标信息发布

1.与本次招标活动相关的信息，将在合肥文旅博览集团有限公司网(http://www.zwzcgl.com)发布。

2. 文旅博览集团对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。文旅博览集团不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

### 六．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 七.中标通知书

- 1.文旅博览集团将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

- 2.文旅博览集团对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：汪工  0551-63530687，地址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦2楼招标采购部）。

### 八.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向文旅博览集团提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.文旅博览集团将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及配套秘密。

### 九．签订合同

1.履约保证金

2.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

2.2投标人须知前附表约定收取履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

2.3如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，在此情况下招标人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

2.签订合同

2.1中标人应在中标通知书发出之日起7日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2.2中标人、委托人双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，委托人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

2.4招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

2.5中标人不与委托人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

2.6 合同履行完毕后，经委托人考核合格，双方可续签合同。

## 第四章 招标需求

前注：

1.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按委托人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

2.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系文旅博览集团，或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、项目概况

- 合肥体育中心全民健身中心工程位于合肥体育中心西南角，规划占地面积约1.7万㎡，总建筑面积约4万㎡。拟新建全民健身中心包含但不限于篮球馆、羽毛球馆以及围棋、舞蹈、体操、击剑等体育技能培训功能区，配套运动员服务中心，体育场室外训练场功能提升（针对原体育中心室外足球训练场看台区域进行局部改造设计）。

- 设计内容及范围：包括但不限于合肥体育中心全民健身中心建筑主体、平面、立面、配套设施、公共区域、室外园林景观、室内装饰等。

- 三、服务要求

- 1、总体要求：概念设计方案应结合咨询公司提出的意见和需求，整体分析合肥体育中心即其全民健身中心工程功能关系，确立项目定位，合理利用空间，科学组织动线及园区路线，设计应注意生态和绿色，体现全民运动的理念，规划设计上充分考虑对功能空间的合理预留等。

- 2、方案主要内容：包括但不局限于：项目背景研究、发展环境分析、资源分析评估、产品竞合分析、客源市场分析预测、国内外案例比较研究、发展总体定位与战略、功能分区及空间布局、产品组合策划、项目投资测算等。

- 3、策划方案主要图件：交通区位分析图、场地现状分析图、总平面图、分区平面图、布局示意图、建筑立面设计图、室内设计意向图、平面设计图、建筑室外（景观）设计意向图、重点特色示意图、表达创意的其它示意图等。

- 4、其他要求：（1）在方案完成后，需无条件配合方案的修改和调整，直至满足招标人要求；（2）需协助配合招标人完成项目立项、方案报批等报建工作。

四、合同工期：

- 设计合同工期：30日历天（以合同签订时间开始）。

五、服务本项目团队成员要求

1）项目负责人1名；

2）项目组成员 3人及以上；

3）项目负责人本人必须牵头参与项目前期调研和方案现场汇报。

备注：投标文件中提供上述人员名单（包括但不限于姓名、联系方式、身份证号码、项目负责人牵头参与项目前期调研和方案现场汇报等内容承诺书）并加盖投标人公章。

六、报价要求

1、本项目采用固定总价报价，除非合同另有规定，该总价包括但不限于为完成本项目设计内容所需的咨询服务费、方案编制费、现场调研勘察费、数据采集费、人工费、差旅费、利润、税金等一切相关事宜的全部费用。投标报价总价不得高于项目概算。

2、中标后招标人无论提出任何工程方案或施工图设计调整意见，中标人必须及时、高质量地完成相应的设计调整，同时招标人不再另行增加设计费用。

3、中标人因自身原因，延误设计文件交付时间，且每延误一天，中标单位按合同设计费的2‰向招标人支付违约金。

## 第五章 评标办法

1.为了做好合肥体育中心全民健身中心概念方案设计（项目编2022WLBLZB00062号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7. 评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评标委员会应提出充足的理由，根据招标文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

8.评审程序

本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。

评标委员会遵循规定评标原则，对投标人进行初审、详细评审、商务部分得分计算和确定中标候选人。

8.1初审

评标委员会按下表内容对所有投标人进行初审：

| 某项目评审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |  |
| 2 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 4 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 要求详见第七章投标文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标人信用记录证明材料 | 符合招标文件要求 |  | 具体详见第七章响应文件格式“投标人信用承诺”。 |
| 6 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  | 第七章投标文件格式一 |
| 7 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 投标人资格 | 符合招标公告要求 |  | 1.详见第一章投标邀请“投标人资格”； |
| 9 | 服务本项目团队 成员 | 符合招标公告要求 |  | ## 详见第四章招标需求 |
| 10 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 11 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应等 |  |  |
| 12 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 13 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 评审指标通过标准： （1）资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与技术标、商务标评审。 （2）投标人提供的资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 （3）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。 |  |  |  |  |

8.2详细评审

8.2.1评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行详细评审，具体如下：

根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件进行评分，并分别填写打分表。

将投标人每个分值项得分进行汇总并计算出平均值，得到该投标人该分值项的得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.2.2技术部分详细评审指标如下：

| 技术部分详细评审表（70分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 指标描述 | 分值范围 |
| 1 | 投标人 业绩 | 自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承接过公共建筑规划、设计或概念性规划设计，每提供一个有效业绩合同，得4分，本项最高得12分；未提供的不得分。 备注：1.同一业绩不重复计分。 2.投标文件中需提供业绩合同扫描件（加盖单位公章）作为评审依据。 | 0-12分 |
| 2 | 投标人奖项 | 2017 年1月1日以来（时间以颁奖时间为准）投标人所服务的项目获得过省级及以上奖项，每个得4分，获得过地市级及以上奖项，每个得2分，本项满分8分 。 注：1.颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图，否则不予认可（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）； 2.如颁奖单位为协会，则须提供以下证明材料： a.“国内依法登记注册”以中国社会组织网或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果为准； b.投标文件中须提供该协会在中国社会组织网或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果截图。 c.民政部公布的“离岸社团”“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效”。 | 0-8分 |
| 3 | 项目基础分析 | 对全民健身中心项目进行项目分析，包含上位规划解读、目标客群分析等，提出科学可行的项目发展路径及策略。分析精准、深入、全面的，7＜F≤10 分；分析比较精准、比较深入、比较全面的， 4＜F≤7 分；分析基本精准、基本全面的， 0＜F≤4 分，未提供不得分。 注：“F”为投标人本项得分。 | 0-10分 |
| 4 | 定位 策划 | 基于项目基础分析，提出项目发展的战略目标和总体定位，确定客群定位、 功能定位等。定位清晰准确、符合市场需求的，7＜F≤10 分；定位基本清晰准确、 符合市场需求的， 4＜F≤7 分；定位基本清晰准确的， 0＜F≤4 分，未提供不得分。 注：“F”为投标人本项得分。 | 0-10分 |
| 5 | 概念规划方案 | 总体设计方案的思路清晰、完整、合理、严谨，且合理结合项目特点，综合考虑全民体育中心培训功能区、运动员服务中心和室外体育场看台改造，评审因素包括：①总平面布局及规划方案设计技术经济指标科学规范，符合相关设计规范，并满足项目功能需求、场地条件及规划条件；②设计能体现项目特色，有针对性，符合市场主流趋势；③设计富有策略，功能布局分析合理，合理利用空间，满足项目使用要求，科学组织动线及园区路线，充分考虑对功能空间的合理预留等。优的得 12分＜F≤18 分；良好的得 6 分＜F≤12 分；一般的得 0分＜F≤6分，没有提供的不得分。 | 0-18分 |
| 6 | 效果图表现 | 根据投标人所提供的对本项目概念规划鸟瞰图、重要节点透视图以及建筑主体、平面、立面、配套设施、公共区域、室外园林景观、室内装饰等效果图表现。优秀得 8＜F≤12 分；良好得4＜F≤8分；一般得 0＜F≤4 分；未提供不得分。注：“F”为投标人此项得分。 注：“F”为投标人本项得分。 | 0-12分 |

8.3商务部分得分计算（30分）

| 商务 部分 | 最终投标报价 | 1.确定评标基准价 （1）计算A值：将每个有效投标人的投标报价的算术平均值，得出A值 （2）评标基准价（P）=A×X 其中X值，在开标会由监督员从0.97、0.98、0.99中随机抽取一个 2.投标报价得分计算 如某有效投标人的投标报价为P1，价格分权重为30，则其投标报价得分（D1）按照下述公式计算得出： D1=（1-｜P1-P｜/P）×30 3.投标报价最终得分保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。 | 0-30分 |
| --- | --- | --- | --- |

8.4确定中标候选人

8.4.1计算最终得分

将每个有效投标人的技术部分得分加商务部分得分，得出该投标人的最终得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.4.2按照有效投标人最终得分由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排序。技术部分得分及最终得分均相同的，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

9.各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

10.如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

11.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

12.在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

13.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

14.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

15. 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

16.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

## 第六章 合同

合肥体育中心全民健身中心概念方案设计合同

合同编号：

委托人：【                        】（以下简称甲方）

受托人：【                        】（以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方现就合肥文旅博览集团有限公司体育中心配套升级策划及概念方案设计项目（下称“本项目”）等咨询服务事宜，达成如下合同条款，以共同遵守。

- 委托项目概况

- 项目名称：合肥体育中心全民健身中心概念方案设计

- 项目地点：合肥市政务新区习友路与潜山路交口西南角      合肥市体育中心

- 项目概况：总建筑面积约        平方米，其中可租赁面积          平方米（    ），可租赁场地面积约            平方米（具体范围以合同附件为准）。

- 服务内容（具体内容详见附件二）

甲方委托乙方为该项目提供  合肥体育中心全民健身中心概念方案设计    工作，具体细分如下：

拟新建全民健身中心包含但不限于篮球馆、羽毛球馆以及围棋、舞蹈、体操、击剑等体育技能培训功能区，配套运动员服务中心，体育场室外训练场功能提升（针对原体育中心室外足球训练场看台区域进行局部改造设计）。

- 服务周期

- 乙方应在2021年【  】月【  】日前完成《合肥体育中心全民健身中心概念方案设计升级策划方案》汇报，并通过甲方的审查确认；

- 乙方应在第一阶段成果（即《合肥体育中心全民健身中心概念方案设计升级策划方案》）经甲方审查确认后4周之内提交向甲方《合肥体育中心全民健身中心概念方案设计升级概念性方案设计》，并通过甲方的审查确认。

- 在项目相应标段的图纸设计及施工期间，根据项目节点在现场配合方案设计、出图并在施工改造前进行技术交底，以确保项目改造效果达到策划方案要求。

- 如配套升级方案终稿确认后，项目现状发生改变或有关法律、法规、政策做出调整等，导致乙方提供的配套策划方案的可行性发生改变，需变更规划方案、补充服务配合，因此产生额外开支的，由甲乙双方另行协商确定是否应另行支付规划顾问费用。

- 成果提交

- 在项目实施过程中，乙方需在项目签订合同后4周之内提交PPT格式电子版《合肥体育中心全民健身中心概念方案设计升级策划方案》，乙方需在第一阶段成果（即《合肥体育中心全民健身中心概念方案设计升级策划方案》）经甲方审查确认后4周之内提交PPT格式电子版《合肥体育中心全民健身中心概念方案设计升级概念性设计方案》（包含招标文件所列举的各类效果图等），乙方应根据甲方修改意见对工作成果进行调整和优化，并以PPT电子版及纸质版提报甲方验收，最终成果文件以A3规格彩色打印，一式五份。

- 甲方指定项目负责人为 【            】、联系电话【              】 ，乙方指定项目负责人为【           】、联系电话【            】，甲、乙双方文件均需项目负责人（或公司授权代表）签字。对涉及服务期限、咨询要求、咨询服务成果的确认及咨询服务费用的确认、支付等事项须加盖甲方公章方为有效。双方项目负责人若有更改，需以书面形式通知对方。乙方负责人向甲方所作出的任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为，均由乙方承担责任。

- 工作方式

- 确定双方工作沟通专责人员（如工作小组的组建、各方关系的协调等；针对联合体中标的乙方，合作单位均须各确定一位专责人员跟进项目进展，及时响应甲方诉求）。

- 乙方工作采用现场工作与非现场工作结合的方式，调研、访谈及成果汇报采用现场工作方式，方案编撰采用非现场工作方式。

- 在合同履行期间，乙方将不定期的以视频沟通会、电子文件或书面等形式给予甲方提供建议服务，该类文件往来仅为工作沟通手段，不列入合同规定应提交之成果文件内。

- 乙方应甲方要求提供的服务，将采取远程视频、线上会议、电话沟通或派出技术人员赴实地等方式提供 ，乙方根据项目推进进度将派遣短期工作人员或专家到项目现场视察和跟进工作。

- 双方在每次举行工作会谈前应提前2个工作日书面通知对方，会后均应作会议记录，乙方应在2个工作日内向甲方发出会谈纪要。对重要问题的确定应以书面形式通知对方。

- 乙方擅自转包、分包本合同的，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当继续赔偿。

- 服务费用及付款方式

1.经双方友好协商，本合同服务费用总价为【       】元（大写人民币：【       】圆整），本合同项下服务费总金额为固定含税总价，不因任何因素的变化而调整，包括但不限于人工费、策划费、设计费、创意费、制作费、调查走访费、市场分析费、数据采集费、加班费、报告制作费、乙方按参加会议、提供现场配合服务、借助第三方完成本合同项下工作成果的服务费及利润等乙方履行完毕本合同义务并经甲方及政府相关主管部门验收合格所需的一切费用，除本合同另有约定外，甲方无需再向乙方及任何第三方承担任何费用。

2.经双方协商确定，本项目咨询服务费按照以下方式支付：

1.合同签订后10个工作日内付至中标价的20%；

2.完成第一阶段成果：《体育中心配套升级策划方案》（含城市及市场研究、消费群体研究、项目本体研究、整体定位、交通动线分析、产品规划、成本收益测算等），并经委托人验收后10个工作日内付至中标价的50%；

3.完成第二阶段成果：《合肥体育中心全民健身中心概念方案设计升级概念性规划设计方案》（含概念规划思路、总体规划部分、建筑风格及立面规划、景观及亮化建议等，详见招标需求），并经委托人验收后10个工作日内付至中标价的80%；

4.规划设计顾问服务费：在项目相应标段的图纸设计阶段，根据节点在现场配合图纸深化设计，在项目施工进场前进行完全技术交底后满9个月，并经委托人验收后10个工作日内付至比例付至中标价的100%。

注：在委托人付款前，中标人需向委托人交付等额的增值税专用发票，否则委托人有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。

3.乙方指定的收款帐户为：

户  名：【                       】

开户行：【                       】

账  号：【                       】

乙方如对上述账户信息进行变更，应提前7日通知甲方新的账户信息及新账户的开通时间，否则视为未变更，乙方自行承担由此造成的损失。

4.乙方在甲方支付每期费用前5日内向甲方提供正式合法等额的咨询服务增值税专用发票。乙方未提供上述发票的，甲方有权拒绝付款，且不为此承担任何违约责任，乙方不得以此为由迟延或拒绝履行合同义务。

5.在履行服务合同期间，若乙方因甲方要求在上海及合肥以外城市发生之食、宿、差旅费用，由甲方在事先确认的前提下照实承担。

- 甲方的权利和义务

- 甲方有权召集乙方参加每月不超过2次的项目方案论证会。

- 甲方有权要求乙方对所提交的方案进行合理修改和调整。

- 甲方有权要求乙方按照双方确定的时间完成相关工作。

- 甲方有权随时了解乙方工作期间的进度或分析意见，并对阶段性结果进行审核，提出意见。

- 甲方有权根据乙方工作表现，要求乙方调整、更换其不具备服务本项目能力的小组人员。未经甲方同意不得随意更换主创人员，如必须更换，需提前15个工作日以书面形式通知甲方，并经过甲方同意后才生效。甲方应向乙方提供与项目调研、定位、规划设计相关的技术资料和政府文件，并保证该等数据资料的真实性。

- 甲方保证向乙方提供走访当地政府部门、分析当地城市规划、了解当地合作伙伴等方面的便利。

- 对本合同项下乙方完成的、以任何载体所体现的工作报告、图表等全部工作成果（包括但不限于成品、半成品、初稿、修改稿、最终稿等），甲方全额付清本合同服务费用后享有所有权以及知识产权。未经甲方书面许可乙方不得擅自使用或许可他人使用。否则，乙方应当向甲方承担本合同咨询服务费20%的违约金，如该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当对甲方因侵权遭受的其他损失承担赔偿责任。

- 本合同终止，甲方有权要求乙方交还所有该项目涉密资料。

- 甲方对乙方的工作内容提出指导或合理修改意见的，乙方应按照甲方要求及时调整相应工作，甲方无需另行支付任何费用。提报的方案成果经三次修改仍不能达到甲方要求，甲方有权单方面解除合同。

- 乙方提交每阶段成果后，甲方应在10个工作日内提出具体的书面修改意见，以便乙方及时调整、深化工作成果，如逾期甲方未做书面意见回复，则视为甲方已认可乙方所提交的工作成果；乙方应在甲方出具书面修改意见后的3个工作日内完成修改并再次提报。

- 乙方的权利和义务

- 乙方保证按时完成合同范围内的各项工作，并接受甲方督导，针对甲方提出的建议及意见，须在当天工作时间内及时响应，反应时间不应超过12小时。

- 乙方保证做到按时参加甲方的项目方案论证会，对甲方其它工作给予积极配合。

- 乙方保证向甲方提供市场调研材料及其它背景材料的真实性与可靠性。

- 乙方需在提交项目工作成果报告时，对所涉内容予以解释，并保证所交付的内容符合本合同约定的要求。

- 乙方提供的成果报告及建议方案不得侵犯任何第三方的权利，否则，由此产生的纠纷由乙方承担责任，若因此而给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

- 乙方必须保守所接触或了解到的甲方的配套秘密，不得泄露；若因此而对甲方造成损失，乙方应予以赔偿。

- 乙方有权要求甲方提供与项目调研、定位和规划相关的技术资料和政府文件并保证该等数据资料的真实性。

- 乙方如在合同约定的付款时间内，未收到甲方的应付款项，经催促未果的，乙方则有权暂停相关的服务工作。

- 乙方应当确保其提供给甲方的服务成果及相关资料，不存在任何的知识产权（包括著作权、专利权等）纠纷或争议或其他的权利纠纷或争，否则乙方应负责解决并承担相应全部责任，且甲方有权单方面解除本合同，同时，甲方有权不予支付咨询服务费，甲方已付的费用乙方应予返还，因乙方前述违约行为造成甲方损失的，乙方应当赔偿。

- 本项目有关的所有资料及报告成果，乙方负有保密义务，不得以任何形式私自利用上述保密内容并应采取一切合理的措施使其免于散发、传播、批露、复制、滥用及被无关人员接触。因乙方擅自向外界披露或因未尽到相应的保护义务致使外界知晓前述保密信息的，因此而给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

- 违约责任

- 在乙方完全履行本合同项下义务的情况下，甲方逾期付款且乙方发出书面催款通知后7日仍未付款的，每逾期一日，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外不承担其他责任。

- 如乙方未在本合同约定的工作周期内完成咨询服务编制方案的，每延期一天，乙方应以对应阶段咨询服务费金额为基数，以万分之五的标准向甲方支付违约金，若逾期超过30天乙方仍未交付的，甲方有权单方面解除合同。

- 如乙方无故缺席甲方召集的项目方案论证会2次以上，甲方有权终止合同并追究乙方违约责任。

- 如因甲方提供的数据资料的真实性有误，所引起的问题，由甲方负责。

- 除本合同另有约定外，甲、乙双方因各自原因导致本合同解除，违约方应支付合同总服务费用20%的违约金给守约方，如因乙方原因导致本合同被解除的，甲方未支付的费用不再支付。

- 保密条款

- 在本合同订立前、履行中、终止后未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于配套秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

- 任何一方违反上述约定的，责任方应按本合同费用总额的10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按对方的实际损失赔偿。

- 本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

- 争议解决

- 本合同履行发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，由甲方所在地人民法院诉讼管辖。

- 合同的生效及其它

- 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件。

- 甲乙双方同意，本协议载明的地址为双方约定的法律文书送达地址，寄往该地址的各类法律文书，自交邮之日起第3日视为送达之日。任何一方地址有变动的，应提前15日以书面形式通知另一方，否则视为地址未变动。

- 本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，壹式肆份, 双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲    方:                                  乙    方:

法人代表                                   法人代表

(或)授权签约人:                            (或)授权签约人:

联系电话:                                  联系电话:

日    期:     年    月    日               日    期:      年    月    日

备注：本合同仅供参考，如本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表、招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表、招标需求的约定为准。

附：合肥体育中心配套升级方案及概念设计主要内容

第一部分：配套策划方案

1、城市及市场研究

2、消费群体研究

3、项目本体研究

4、项目整体定位

项目定位

市场定位

形象定位

客户定位

5、交通动线分析

6、产品规划

业态落位

功能布局与分区

配套场景规划

7、成本收益估算

主力店商家访谈

竞品租金调研

租金测算方案

租决文件拟定

第二部分：规划设计顾问建议

总平面规划建议

道路交通组织要点建议

人车流动线优化

配套空间设计建议

景观及园林设计建议

智能化系统设计建议

亮化照明设计建议

广告位设置建议

室内装饰设计建议

商场收、卸货区设置建议

室内、外隔油池设置建议

户外照明广告、导识、装饰设计建议

基于项目定位的规划设计要点，对设计过程把控：配套物业工程参数、配套设计风格控制等。

第三部分：概念性方案设计

1、规划部分：规划思路、概念规划总图、主题与参考案例、主题空间效果示意图、交通动线分析、业态与功能布局、出入口及动线系统规划、后勤系统规划、消防系统规划、建筑风格、建筑立面规划、色彩及材质规划、主要平面功能示意图

2、景观部分：景观规划策略、开放空间与节点规划、亮化分析及建议、景观规划效果图

3、标识导视设计建议、标识导视意向图

4、提报《设计任务书》

（以上内容仅供参考，报告的最终内容要根据项目的具体情况进行增减取舍）

## 第七章 投标文件格式

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 拟投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 开标一览表 |  |
| 四 | 单项报价表 |  |
| 五 | 投标人信用承诺 |  |
| 六 | 投标业绩 |  |
| 七 | 拟投标本项目的人员情况 |  |
| 八 | 述标方案 |  |
| 九 | 有关证明文件 |  |
| 十 | 投标授权书 |  |
| 十一 | 投标人认为需提供的其他资料 |  |
| 十二 | 投标保证金退还声明 |  |

- 评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  | …… | …… |

### 一．投标函

致：合肥文旅博览集团有限公司

根据贵方“                   项目”的第                号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）我方按招标文件规定提供服务的最终投标报价详见开标一览表，我方完全响应招标文件规定的服务期限及付款方式。如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

（9）我方同意招标文件规定的付款方式。

（10）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：

投标人章：                      日    期：

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

### 二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

### 三．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） |  |
| 备注 |  |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，超过项目概算或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价。

- 四．单项报价表

| 序号 | 服务项目名称 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1.表中所列服务内容为对应本项目需求包含但不限于信息发布、简历帅选、笔试、面试、阅卷、场地租赁、背景调查、人员工资、交通、保险、福利、利润、税金等完成项目服务的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2.表中须明确列出清单中所有内容，否则可能导致投标无效。

### 五．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，并在投标文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

### 六. 投标业绩

（一）业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 评审业绩（打分业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应提供）

### 七．拟投入本项目的人员情况

投标人可自行制作格式，应能体现出所有招标文件要求的内容，并附相关证明材料（扫描件）。

### 八．述标方案

（投标人可自行制作格式）

### 九．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（制作成扫描件）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，在此栏内上传下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩、相关证书、证明资料等，应将上述证明材料制作成扫描件。

### 十．投标授权书

本授权书声明：           公司授权       （投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加合肥文旅博览集团有限公司                   招标活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

### 十一．投标人认为需提供的其他资料

（投标人可自行制作格式）

- 十二．投标保证金退还声明

项目名称：

项目编号：

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：

收款单位：

开 户 行：

银行账号：

电    话：

地    址：

附：投标保证金转账凭证扫描件

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日